**MOTIVO DE LA REUNION: Definir el tipo de proyecto**

**FECHA: 01/04/2021 HORA: 10:00 am PROYECTO/MODULO: por definir**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Jhonier Rodríguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Generar propuestas para el proyecto formativo que se puedan aplicar a entornos reales del sector empresarial en la ciudad de armenia.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Se inicia con la pregunta ¿qué vamos de proyecto formativo? Y se solicita una lluvia de ideas que posteriormente se someterán a votación.

Entre las ideas más sobresalientes se plantearon:

* Guía de turismo del eje cafetero
* Aplicación de finanzas personales
* Programa contable
* Programa para control de inventarios
* Aplicación para agendar citas en una peluquería canina
* Programa para gestión de salud (objeto social diferente)

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Pensar en cual es la mejor opción para el proyecto formativo | Participantes del equipo | 09/04/2021 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Jhonier Rodríguez | Jhonier Rodríguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Votación propuestas proyecto**

**FECHA: 09/04/2021 HORA: 13:00 pm PROYECTO/MODULO: por definir**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Jhonier Rodríguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Votación de las propuestas y definición del proyecto formativo

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Votación entre las ideas más sobresalientes:

Primera ronda

* Guía de turismo del eje cafetero (1)
* Aplicación de finanzas personales (1)
* Programa contable (2)
* Programa para control de inventarios (0)
* Aplicación para agendar citas en una peluquería canina (2)
* Programa para gestión de salud (objeto social diferente) (2)

Segunda ronda

* Programa contable (1)
* Aplicación para agendar citas en una peluquería canina (1)
* Programa para gestión de salud (objeto social diferente) (6)

Se resuelve que el proyecto será enfocado a la administración de una IPS...

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Plantear que se llevara a cabo en la parte de planeación del aplicativo | Participantes del equipo | 02/05/2021 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Jhonier Rodríguez | Jhonier Rodríguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Definir el tipo de proyecto**

**FECHA: 02/05/2021 HORA: 14:00 pm PROYECTO/MODULO: Programa para gestión de salud**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Jhonier Rodríguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Planteamiento del problema, definir un alcance que permita saber que es lo que entregaremos y elegir el nombre del proyecto

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Se proponen nombres y por votación unánime se elige Solution IPS, empezamos con la revisión del formato 1.PT-PP-01-PlanteamientoDelProblema, donde surgen varias dudas, de igual manera se establece que deseamos desarrollar un proyecto completo, que reúna un módulo clínico y otro contable

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Consultar con los instructores el alcance del proyecto | Participantes del equipo | 20/05/2021 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Jhonier Rodríguez | Jhonier Rodríguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Definir el tipo de proyecto**

**FECHA: 20/05/2021 HORA: 16:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Jhonier Rodríguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Conclusiones de la asesoría de los instructores

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Al presentar la idea a los instructores ellos tienen un consejo global y es que el proyecto puede ser demasiado complejo, que debemos delimitarlo bastante y que el alcance debería ser una versión beta que pueda mostrar un mínimo viable.

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Delimitar el mínimo viable del aplicativo, el cual permita mostrar su funcionalidad | Participantes del equipo | 15/06/2021 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Jhonier Rodríguez | Jhonier Rodríguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Definir el tipo de proyecto**

**FECHA: 15/06/2021 HORA: 17:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Retiro voluntario de un miembro del equipo, delimitación del aplicativo.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

El equipo de trabajo consta de dos subgrupos, los cuales trabajaran temas separados, en este caso la parte clínica y el otro la parte contable, tristemente un compañero ha decidido retirarse voluntariamente, en este caso Jhonier Rodríguez ya no hará parte del desarrollo del proyecto.

Acto seguido se decide que la parte clínica constara de submódulos los cuales se encargaran de las historias clínicas de cada profesional de la salud, en este caso se delimita la IPS a una de objeto social diferente además de esto se pretende que el módulo contable permita realizar el servicio de facturación.

También debe permitir el registro y seguimiento de usuarios, los servicios que se desarrollaran dentro de la IPS son meramente de diagnóstico y concepto final en las áreas ocupacionales de Psicología, Optometría, Medicina y Fonoaudiología.

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Analizar los requisitos que se esperan del aplicativo | Participantes del equipo | 28/06/2021 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Definir los requisitos básicos de proyecto**

**FECHA: 28/06/2021 HORA: 13:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Propuesta de los requisitos del proyecto

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Lo primero es determinar la diferencia entre requisito y requerimiento en este caso, aunque son similares se puede inferir que: **Requisito** se emplea para referirse a una circunstancia necesaria para algo. Mientras que **Requerimiento** refiere a la acción y efecto de requerir (solicitar, pedir).

Ya con esto mas claro se plantean requisitos funcionales y no funcionales, apoyados en ejemplos de la web, se empieza a revisar el documento de requisitos del sistema PT-ERS-01-EspecificaciónDeRequisitosDeSoftware y se socializa para posterior diligenciamiento

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Analizar los requisitos que se esperan del aplicativo. | Participantes del equipo | 15/07/2021 | Pendiente |
| Diligenciamiento del formato PT-ERS-01-EspecificaciónDeRequisitosDeSoftware |  | 15/07/2021 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Revisar los requisitos básicos de proyecto**

**FECHA: 15/07/2021 HORA: 16:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Se realiza la primera revisión del documento de requisitos del sistema revisando si son los adecuados, hemos comprendido que tendremos demasiados

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Ya con esto más claro se revisan por primera vez los requisitos funcionales y no funcionales, apoyados en ejemplos de la web, se empieza a revisar el documento de requisitos del sistema PT-ERS-01-EspecificaciónDeRequisitosDeSoftware y realizan unas modificaciones básicas a los requerimientos que se han tomado a partir de una lluvia de ideas del equipo de trabajo.

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Desarrollar el documento 1.PT-PP-01-PlanteamientoDelProblema | Participantes del equipo- | 03/08/ 2022 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Retiro compañero**

**FECHA: 18/07/2021 HORA: 13:30 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Guillermo Domínguez | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Reunión extraordinario por retiro voluntario de compañero

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Nos reunimos en la sala de Meet, ya que el compañero Guillermo Domínguez nos indica que se retira del programa de formación, por lo cual se realiza una reasignación de tareas, lo cual no genere traumatismos en el proceso, de igual manera le deseamos lo mejor a nuestro compañero y ojalá que tenga un futuro brillante.

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Guillermo Domínguez | Guillermo Domínguez |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Consolidar el documento Planteamiento del Problema**

**FECHA: 03/08/2021 HORA: 17:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 2 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Revisar el documento de planteamiento del problema y reestructurar el grupo de trabajo.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Se revisa el documento PT-ERS-01-Especificación de Requisitos de Software y se consolidan este, con los aportes de cada miembro del grupo, en la actualidad el grupo esta conformado por 6 personas las cuales nos subdividiremos en dos grupos, para el desarrollo de la parte clínica y la parte contable. Ahora bien, en este momento se requiere realizar un mockup inicial para plasmar la idea inicial del proyecto.

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Realizar un mockup inicial | Participantes del equipo- | 15/08/ 2022 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de ideas del mockup**

**FECHA: 15/08/2021 HORA: 17:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 2 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Solicitar el diseño preliminar de las vistas del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

En esta reunión no se avanza ya que no existen ideas aún, lo cual nos retrasa un poco entonces se reprograma para dentro de tres (3) días calendario.

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Realizar un mockup inicial | Participantes del equipo- | 18/08/ 2022 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de ideas del mockup**

**FECHA: 18/08/2021 HORA: 13:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 2 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Solicitar el diseño preliminar de las vistas del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

En esta reunión se presentan ideas en papel, de lo que se desea como producto. Debatimos las decoraciones y los diferentes componentes que consideramos serian un buen diseño, se aterrizan ideas y adicional que contendría cada una de las vistas de la aplicación, además se debate el tema si será una aplicación de escritorio, móvil o web

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Realizar un mockup inicial en computador | Participantes del equipo- | 25/08/ 2022 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de ideas del mockup**

**FECHA: 17/08/2021 HORA: 13:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 2 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Solicitar el diseño preliminar de las vistas del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

En esta reunión se presentan ideas en papel, de lo que se desea como producto. Debatimos las decoraciones y los diferentes componentes que consideramos serian un buen diseño, se aterrizan ideas y adicional que contendría cada una de las vistas de la aplicación, además se debate el tema si será una aplicación de escritorio, móvil o web

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Realizar un mockup inicial en computador | Participantes del equipo- | 25/08/ 2022 | Pendiente |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Retiro compañero**

**FECHA: 18/08/2021 HORA: 13:30 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 1 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Reunión extraordinario por retiro voluntario de compañero

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Nos reunimos en la sala de Meet, ya que la compañera Cris Solano nos indica que se retira del programa de formación, por lo cual se realiza una reasignación de tareas, lo cual no genere traumatismos en el proceso, de igual manera le deseamos lo mejor a nuestra compañera y ojalá que tenga un futuro brillante.

***COMPROMISOS:***

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Cris Solano | Cris Solano |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Distribución de Trabajo**

**FECHA: 03/02/2022 HORA: 13:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 2 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Distribución de las actividades para el desarrollo del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

En esta reunión se decide lo siguiente:

1. Front end se realiza en Angular modular
2. Back end se realiza en Python con flask y ORM por servicios
3. BD diseño y diseño Prototipado
4. Despliegue

***COMPROMISOS:*** *.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Desarrollo del Backend | Alejandro Giraldo  Jorge Camelo | 01/06/2022 | Pendiente |
| Desarrollo del Frontend | Juan Agudelo  Juan Hernandez | 01/06/2022 | Pendiente |
| BD y Prototipado | Julian Franco | 15/02/2022 | Pendiente |
|  |  |  |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Julián Franco | Julián Franco |

**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Distribución de Trabajo**

**FECHA: 15/02/2022 HORA: 14:00 pm PROYECTO/MODULO: Solution IPS**

**LUGAR:** reunión virtual (Meet)

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Hernández | Grupo 1 |
| Cris Solano | Grupo 2 |
| Juan Agudelo | Grupo 1 |
| Jorge Camelo | Grupo 2 |
| Alejandro Giraldo | Grupo 2 |
| Julián Franco | Grupo 1 |

**ORDEN DEL DIA:**

Revisión de las actividades para el desarrollo del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

En esta reunión se revisan los avances:

1. Front end se continua con la fase de documentación.
2. Back end se continua con la fase de documentación.
3. BD diseño y diseño Prototipado se entregan las propuestas para el desarrollo del proyecto.
4. Despliegue

***COMPROMISOS:*** *.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Desarrollo del Backend | Alejandro Giraldo  Jorge Camelo | 01/06/2022 | Pendiente |
| Desarrollo del Frontend | Juan Agudelo  Juan Hernandez | 01/06/2022 | Pendiente |
| BD y Prototipado | Julian Franco | 15/02/2022 | Entregado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Juan Hernández | Juan Hernández |
| Juan Agudelo | Juan Agudelo |
| Jorge Camelo | Jorge Camelo |
| Alejandro Giraldo | Alejandro Giraldo |
| Julián Franco | Julián Franco |